RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE SAÍDA (TEST COMPLETION)

Atividade 6 do Processo de Teste (CTFL 4.0 / ISTQB) · Sistema Syskewer API

DADOS DO PROJETO ACADÊMICO: Disciplina: Testes de Software ¦ Tema do Grupo: nº 6 — Avaliação de Saída (CTFL 4.0) Sistema sob Teste: Syskewer API (Java 21 · Spring Boot 3.3.1 · Spring Security · JPA/Hibernate) Integrantes da Equipe: [Integrante 1] · [Integrante 2] · [Integrante 3] · [Integrante 4] · [Integrante 5] Data: 12 de Outubro de 2026 · Status: Documento Oficial de Fechamento de Testes

# 0. Resumo Executivo (Painel da Apresentação)

| Indicador / Pergunta | Resultado Medido no Projeto | Significado para o Negócio |
| --- | --- | --- |
| Os testes acabaram? | NÃO podemos declarar encerramento formal. | 5 de 8 critérios atendidos, 1 parcial e 2 reprovados. |
| Decisão recomendada (Veredito) | NO-GO para Produção (Bloqueado) | Sistema inviável para release devido a 2 defeitos financeiros graves. |
| Total de Testes Automatizados | 110 testes (era 20 inicialmente) | 98 testes ativos 100% aprovados + 12 testes de defeito conhecidos (@Disabled). |
| Taxa de Sucesso dos Ativos | 100 % de aprovação (98 de 98) | Todas as suítes ativas de regras de negócio e camada HTTP estão verdes. |
| Cobertura de Código (JaCoCo) | 62,1 % Global · 99 % a 100 % no Núcleo | BillService (99,2%), OrderService (99,2%), KitchenService (100%). |
| Escore de Mutação (PITest) | 55 % Global · 84 % a 88 % no Núcleo | Kitchen (88%), Bill (84%), Order (63%). Revela testes fortes e pontos cegos. |
| Defeitos Encontrados | 11 defeitos de software + 1 de ambiente resolvido | 2 de Severidade Alta (DEF-01 e DEF-03), 5 Médios e 4 Baixos. |
| Ambiente de Testes | 100 % Reprodutível (Build Verde) | Resolvido com H2 em memória em modo PostgreSQL, sem dependências externas. |

# 1. O que é e Para que Serve a Avaliação de Saída (Tópico 6)

No modelo de processo fundamental de teste definido pela norma internacional CTFL 4.0 (ISTQB), o teste é estruturado em 7 etapas consecutivas e integradas: (1) Planejamento e Controle, (2) Análise de Teste, (3) Modelagem/Design, (4) Implementação, (5) Execução, (6) Avaliação de Saída e (7) Encerramento de Teste.

## 1.1 Para que Serve a Avaliação de Saída?

A Avaliação de Saída (também chamada de Test Completion ou Avaliação dos Critérios de Parada) é o momento formal em que a equipe verifica se o esforço de teste atingiu os Critérios de Saída (Exit Criteria) estabelecidos durante o Planejamento. Suas finalidades essenciais são:

Eliminar a falácia do 'Acabou o Tempo': Impedir que a data limite do calendário seja o único motivo para parar os testes. O término deve ser baseado em dados matemáticos e critérios de qualidade atingidos.

Verificar os Critérios de Parada: Checar formalmente as metas de execução, taxa de aprovação, cobertura de código (JaCoCo), testes de mutação (PITest) e defeitos em aberto.

Gerar o Relatório Resumido de Testes (Test Summary Report): Compilar o histórico de testes, variações ocorridas, defeitos descobertos e riscos residuais para apresentar aos stakeholders.

Subsidiar a Decisão Executiva (GO / NO-GO): Fornecer a recomendação técnica embasada se o software pode ou não ser liberado para homologação ou produção.

VEREDITO DA EQUIPE: NO-GO PARA PRODUÇÃO A recomendação técnica da nossa equipe para o Syskewer API é categoricamente NO-GO (Bloqueado). Foram encontrados 2 defeitos de Severidade Alta com impacto financeiro direto (DEF-01: saldo negativo de R$ -0,83 ao remover couvert rateado; DEF-03: alteração indevida de dívida consolidada em fiado). Liberar o software geraria prejuízos ao restaurante.

# 2. Simulação de um Projeto Real de 6 Meses

Para cumprir a diretriz da disciplina de demonstrar a aplicação da Atividade 6 em um ciclo de desenvolvimento de 6 meses, estruturamos a atuação da seguinte forma:

| Fase / Mês | Atividades de Avaliação de Saída | Evidências e Artefatos Produzidos |
| --- | --- | --- |
| Mês 1 (Planejamento) | Definição formal dos 8 critérios de parada (CS-01 a CS-08) e configuração das ferramentas de medição (Surefire, JaCoCo, PITest). | Seção 'Critérios de Saída' aprovada no Plano de Testes. |
| Meses 2 a 4 (Sprints 1 a 6) | Avaliações parciais de saída ao final de cada Sprint de 15 dias, checando se as histórias atendem ao Definition of Done de testes. | Mini-relatórios de saída por Sprint e registro de débitos técnicos. |
| Mês 5 (Ciclo de Sistema) | Bateria de testes de regressão completa, segurança de rotas HTTP (Spring Security) e testes de integração de ponta a ponta. | Relatório de Ciclo de Teste de Sistema. |
| Mês 6 (Fechamento e Release) | Execução da Avaliação Final de Saída, consolidação de todas as métricas, compilação do Relatório Resumido e emissão do parecer GO/NO-GO. | Relatório Resumido de Testes (Test Summary Report) e Matriz de Riscos. |

# 3. Critérios de Saída Definidos para o Syskewer API

| ID | Critério de Saída | Meta (Limiar) | Categoria | Justificativa de Engenharia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-01 | Execução dos Testes | 100 % dos testes ativos | Execução | Nenhum teste planejado pode ser esquecido ou suprimido. |
| CS-02 | Taxa de Aprovação | ≥ 95 % dos executados | Qualidade | Garante estabilidade geral da suíte de testes. |
| CS-03 | Cobertura Global de Linhas | ≥ 70 % | Abrangência | Pelo menos 7 em cada 10 linhas devem ser exercitadas. |
| CS-04 | Cobertura do Núcleo de Negócio | Linhas ≥ 90% · Ramos ≥ 80% | Confiabilidade | O núcleo financeiro (service.salon) não pode ter pontos cegos. |
| CS-05 | Escore de Mutação (PITest) | ≥ 70 % nas classes críticas | Força dos Testes | Garante que os testes detectam bugs se o código for alterado. |
| CS-06 | Defeitos Críticos / Altos Abertos | 0 defeitos | Risco de Negócio | Erros financeiros bloqueiam imediatamente o lançamento. |
| CS-07 | Rastreabilidade de Regras | 100 % das regras do README | Conformidade | Toda regra funcional especificada deve possuir teste associado. |
| CS-08 | Ambiente Reprodutível | Build 100% verde sem manual | Engenharia | ./mvnw test deve passar em qualquer máquina ou CI. |

# 4. Avaliação dos Critérios — Resultados Medidos

## 4.1 Tabela Comparativa de Veredito por Critério

| Critério | Descrição | Meta Exigida | Resultado Medido | Veredito Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-01 | Execução de Testes | 100 % dos ativos | 98 de 98 testes ativos executados | APROVADO |
| CS-02 | Taxa de Aprovação | ≥ 95 % | 100 % dos testes ativos (98/98 passando) | APROVADO |
| CS-03 | Cobertura Global | ≥ 70 % de linhas | 62,1 % atingido (723/1165 linhas) | REPROVADO |
| CS-04 | Cobertura do Núcleo | Linhas ≥ 90% / Ramos ≥ 80% | Bill: 99/92 · Order: 99/96 · Kitchen: 100/89 | APROVADO |
| CS-05 | Mutação do Núcleo | ≥ 70 % por classe | Kitchen: 88% · Bill: 84% · Order: 63% | PARCIAL |
| CS-06 | Defeitos Críticos/Altos | 0 defeitos em aberto | 2 defeitos Altos em aberto (DEF-01 e DEF-03) | REPROVADO |
| CS-07 | Rastreabilidade de Regras | 100 % do README | Salão/Pedidos cobertos · Auth/Senha pendentes | PARCIAL |
| CS-08 | Ambiente Reprodutível | Build 100% verde | BUILD SUCCESS com banco H2 em memória | APROVADO |

## 4.2 Cobertura de Código JaCoCo e Testes de Mutação PITest

A análise detalhada com o plugin JaCoCo demonstrou excelente aprofundamento nos módulos críticos do salão, com BillService (99,2%), OrderService (99,2%) e KitchenService (100%). No entanto, o teste de mutação com o PITest (338 mutantes gerados, 186 mortos) revelou que no OrderService o escore de mutação foi de apenas 63%. Isso comprova perante a banca acadêmica que uma alta cobertura de linhas não é suficiente se os testes não checarem exaustivamente os estados mutados.

# 5. Catálogo Completo dos 110 Testes Executados

Abaixo apresentamos o inventário exaustivo de todos os 110 testes automatizados desenvolvidos para o Syskewer API, divididos por classe e responsabilidade de teste:

## BillServiceExtendedTest.java (36 Testes)

| Método de Teste | O que é / Regra de Negócio Validada | Situação |
| --- | --- | --- |
| closeTab_withBalance_throws | Fechar conta com saldo devedor é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| closeTab_paid_releasesTable | Fechar conta quitada libera a mesa quando não há outras contas abertas | Aprovado (Ativo) |
| closeTab_keepsTableOccupiedWhenOtherOpenBills | Fechar conta mantém a mesa ocupada se ainda há outra conta aberta nela | Aprovado (Ativo) |
| closeTab_closedOrMissing_throws | Fechar conta já fechada ou inexistente falha | Aprovado (Ativo) |
| toggleCoverCharge_table_splitsEqually | Couvert em mesa com 2 contas é dividido igualmente (R$ 2,50 cada) | Aprovado (Ativo) |
| toggleCoverCharge_table_threeBills_rounding | Couvert em mesa com 3 contas: cada uma paga R$ 1,67 (arredondamento HALF_UP) | Aprovado (Ativo) |
| toggleCoverCharge_balcao_individual | Couvert em balcão (sem mesa) é aplicado individualmente (R$ 5,00) | Aprovado (Ativo) |
| toggleCoverCharge_twice_throws | Aplicar couvert duas vezes na mesma conta/mesa é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| toggleCoverCharge_closedBill_throws | Aplicar couvert em conta fechada é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| removeCoverCharge_table_twoBills | Remover couvert de mesa com 2 contas subtrai R$ 2,50 da conta alvo | Aprovado (Ativo) |
| removeCoverCharge_closed_throws | Remover couvert de conta fechada falha | Aprovado (Ativo) |
| archiveAsCredit_success | Arquivar como fiado: status IN_DEBT, documento aparado, data registrada e mesa liberada | Aprovado (Ativo) |
| archiveAsCredit_validations | Arquivar como fiado exige documento/telefone e conta aberta | Aprovado (Ativo) |
| openTab_storeClosed_throws | Abrir conta com loja fechada é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| openTab_tableNotFound_throws | Abrir conta em mesa inexistente falha | Aprovado (Ativo) |
| openTab_freeTable_marksOccupied | Abrir conta em mesa livre marca a mesa como ocupada e mantém o nome informado (aparado) | Aprovado (Ativo) |
| openTab_balcao_defaultName | Abrir conta de balcão sem nome atribui 'Cliente Balcão' | Aprovado (Ativo) |
| registerPayment_partial | Pagamento parcial reduz o saldo e mantém a conta aberta | Aprovado (Ativo) |
| registerPayment_final_closesAndReleasesTable | Pagamento final quita, fecha a conta e libera a mesa | Aprovado (Ativo) |
| registerPayment_overpay_throws | Pagamento maior que o saldo é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| registerPayment_closed_throws | Pagamento em conta já fechada é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| registerPayment_adminDiscount_closes | Administrador concede desconto e quita a conta | Aprovado (Ativo) |
| registerPayment_notFound | Conta inexistente retorna ResourceNotFoundException | Aprovado (Ativo) |
| openDeliveryTab_appliesFee | Conta de delivery nasce com taxa de entrega R$ 5,00 já somada ao total | Aprovado (Ativo) |
| cancelTab_empty_deletesAndReleasesTable | Cancelar conta vazia exclui e libera a mesa | Aprovado (Ativo) |
| cancelTab_withConsumptionOrInDebt_throws | Cancelar conta com consumo ou em fiado é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| transferTab_success | Transferir conta para mesa livre: ocupa destino e libera origem | Aprovado (Ativo) |
| transferTab_destinationInvalid_throws | Transferir para mesa ocupada ou inexistente é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| payGroupedTabs_change | Pagamento agrupado com valor maior calcula o troco | Aprovado (Ativo) |
| payGroupedTabs_invalidCases | Pagamento agrupado insuficiente, vazio ou com conta fechada é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| reopenTab_freeTable_reoccupies | Reabrir conta com mesa livre reocupa a mesa e mantém a associação | Aprovado (Ativo) |
| reopenTab_notClosed_throws | Reabrir conta que não está fechada é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| getOpenTabs_mapsSummary | getOpenTabs mapeia contas abertas com números de mesa e tipo de consumo | Aprovado (Ativo) |
| getTabPartial_groupsItems | Parcial de consumo agrupa itens iguais e preserva a linha do tempo | Aprovado (Ativo) |
| getTabPartial_notFound | Parcial de conta inexistente retorna 404 de negócio | Aprovado (Ativo) |
| patchTab_nullName_keepsName | Atualizar com nome nulo não altera o nome do cliente | Aprovado (Ativo) |

## OrderServiceExtendedTest.java (17 Testes)

| Método de Teste | O que é / Regra de Negócio Validada | Situação |
| --- | --- | --- |
| placeOrder_storeClosed_throws | Lançar pedido com loja fechada é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| placeOrder_billNotFound | Lançar pedido em conta inexistente retorna 404 de negócio | Aprovado (Ativo) |
| placeOrder_closedOrInDebt_throws | Lançar pedido em conta fechada ou em fiado é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| placeOrder_freezesPriceAndUpdatesTotal | Pedido congela o preço (soldPrice) e soma o total na conta | Aprovado (Ativo) |
| placeOrder_newOrderIsQueued | Pedido novo nasce na fila (QUEUED) com a origem informada | Aprovado (Ativo) |
| placeOrder_inactiveOrMissingMenu_throws | Item de cardápio inativo ou inexistente é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| placeOrder_outOfStock_throws | Item cujo ingrediente está sem estoque é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| cancelOrderItem_garcom_queued_ok | Garçom cancela item na fila (QUEUED) e o total da conta é abatido | Aprovado (Ativo) |
| cancelOrderItem_garcom_closedBill_throws | Garçom não estorna item de conta fechada | Aprovado (Ativo) |
| cancelOrderItem_notFound | Cancelar item inexistente retorna 404 de negócio | Aprovado (Ativo) |
| reduceItemQuantity_invalidQuantities | Reduzir quantidade com valor nulo, zero, negativo ou >= quantidade é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| reduceItemQuantity_inPrep_adminOnly | Garçom não reduz quantidade de item já em preparo; admin pode | Aprovado (Ativo) |
| reduceItemQuantity_closedBill_refundsPaid | Reduzir item de conta fechada estorna também o valor pago | Aprovado (Ativo) |
| splitItem_evenSplit | Racha de item de R$ 30,00 entre 3 pessoas: R$ 10,00 para cada, total preservado | Aprovado (Ativo) |
| splitItem_unevenSplit_preservesGrandTotal | Racha com resto: R$ 10,00 entre 3 pessoas preserva o total geral (invariante) | Aprovado (Ativo) |
| splitItem_invalidTargets | Racha sem contas de destino ou para conta fechada é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| splitItem_itemNotFound | Racha de item inexistente retorna 404 de negócio | Aprovado (Ativo) |

## KitchenServiceTest.java (6 Testes)

| Método de Teste | O que é / Regra de Negócio Validada | Situação |
| --- | --- | --- |
| advance_forward_ok | Avançar status QUEUED -> PREPARING persiste o novo status | Aprovado (Ativo) |
| advance_backward_throws | Retroceder status (DELIVERED -> QUEUED) é bloqueado | Aprovado (Ativo) |
| advance_nullOrMissing | Status nulo ou pedido inexistente é rejeitado | Aprovado (Ativo) |
| queue_filtersByLocation | Fila filtra por praça de preparo e esconde pedidos sem itens da praça | Aprovado (Ativo) |
| queue_noFilter_destinationAndWaiter | Fila sem filtro mostra todos; destino de balcão usa 'Tab <id>' e garçom nulo vira Autoatendimento | Aprovado (Ativo) |
| queue_tableDestination | Fila de pedido em mesa exibe o número da mesa como destino | Aprovado (Ativo) |

## ApiWebLayerTest.java (19 Testes)

| Método de Teste | O que é / Regra de Negócio Validada | Situação |
| --- | --- | --- |
| unauthenticated_isRejected | Sem token, rota protegida é rejeitada (4xx) e o serviço não é chamado | Aprovado (Ativo) |
| publicRoutes_doNotRequireToken | Rotas públicas /login e /password/forgot não exigem token (não retornam 401/403) | Aprovado (Ativo) |
| garcom_listsOpenBills | Garçom autenticado lista contas abertas (200) | Aprovado (Ativo) |
| garcom_cannotCreateUser_403 | Garçom não cria usuário (POST /users) -> 403 pelo filtro de rotas | Aprovado (Ativo) |
| admin_canToggleStore | Administrador acessa a ação administrativa de alternar loja (200) | Aprovado (Ativo) |
| admin_canArchiveAsCredit | Administrador arquiva conta como fiado (200) | Aprovado (Ativo) |
| openBill_missingConsumptionType_400 | Abrir conta sem tipo de consumo -> 400 com lista campo/mensagem | Aprovado (Ativo) |
| openBill_nonPositiveTable_400 | Abrir conta com mesa 0 ou negativa -> 400 | Aprovado (Ativo) |
| openBill_valid_201 | Abrir conta válida -> 201 com o resumo retornado | Aprovado (Ativo) |
| pay_invalidAmounts_400 | Pagamento com valor zero, negativo ou ausente -> 400 | Aprovado (Ativo) |
| pay_negativeDiscount_400 | Pagamento com desconto negativo -> 400 | Aprovado (Ativo) |
| delivery_blankFields_400 | Delivery sem nome ou endereço -> 400 com os dois campos | Aprovado (Ativo) |
| order_invalidPayload_400 | Pedido sem itens ou com quantidade zero -> 400 | Aprovado (Ativo) |
| order_valid_201 | Pedido válido -> 201 | Aprovado (Ativo) |
| businessRule_maps400 | BusinessRuleException -> 400 com a mensagem de negócio | Aprovado (Ativo) |
| notFound_maps404 | ResourceNotFoundException -> 404 | Aprovado (Ativo) |
| unexpectedError_maps500_withoutLeak | Erro inesperado -> 500 com mensagem genérica (sem vazar stack trace) | Aprovado (Ativo) |
| cancelBill_204 | Cancelar conta com sucesso -> 204 sem corpo | Aprovado (Ativo) |
| transfer_passesTargetTable | Transferência encaminha o número da mesa de destino ao serviço | Aprovado (Ativo) |

## KnownDefectsTest.java (7 Testes)

| Método de Teste | O que é / Regra de Negócio Validada | Situação |
| --- | --- | --- |
| removeCoverCharge_threeBills_eachRefundMatchesCharge | DEF-01: remover couvert sucessivamente deve devolver exatamente o valor cobrado de cada conta | Desabilitado (@Disabled) |
| removeCoverCharge_balcao_shouldRemoveCharge | DEF-02: remover couvert de conta de balcão (sem mesa) deve abater o couvert aplicado | Desabilitado (@Disabled) |
| splitItem_toInDebtBill_shouldBeBlocked | DEF-03: rachar item para conta em fiado (IN_DEBT) deve ser bloqueado | Desabilitado (@Disabled) |
| splitItem_toSameBill_shouldBeBlocked | DEF-04: rachar item informando a própria conta como destino deve ser bloqueado | Desabilitado (@Disabled) |
| payGroupedTabs_unknownId_shouldBeRejected | DEF-05: pagamento agrupado com ID inexistente deve ser rejeitado (hoje ignora o ID silenciosamente) | Desabilitado (@Disabled) |
| toggleCoverCharge_threeBills_sumMustEqualCouvert | DEF-06: soma dos couverts divididos deve ser exatamente R$ 5,00 (hoje: 3 x 1,67 = 5,01) | Desabilitado (@Disabled) |
| registerPayment_negativeAmount_shouldBeRejected | DEF-07: serviço deve rejeitar pagamento negativo (defesa em profundidade; DTO já bloqueia na API) | Desabilitado (@Disabled) |

## WebLayerKnownDefectsTest.java (5 Testes)

| Método de Teste | O que é / Regra de Negócio Validada | Situação |
| --- | --- | --- |
| garcom_toggleStore_shouldBe403 | DEF-08: garçom em rota @PreAuthorize de admin (/store/toggle) deve receber 403, não 500 | Desabilitado (@Disabled) |
| garcom_archiveAsCredit_shouldBe403 | DEF-08b: garçom em /api/bills/{id}/fiado (admin) deve receber 403, não 500 | Desabilitado (@Disabled) |
| unauthenticated_shouldBe401 | DEF-09: requisição sem token deve receber 401 Unauthorized (hoje retorna 403) | Desabilitado (@Disabled) |
| unknownRoute_shouldBe404 | DEF-11: rota inexistente deve retornar 404, não 500 (handler genérico engole NoResourceFoundException) | Desabilitado (@Disabled) |
| openBalcao_withoutTableNumber_shouldBe201 | DEF-10: abrir conta de BALCÃO não deveria exigir número de mesa (README) -> esperado 201 | Desabilitado (@Disabled) |

## BillServiceTest.java (10 Testes)

| Método de Teste | O que é / Regra de Negócio Validada | Situação |
| --- | --- | --- |
| openTab_AutoNames | Abertura com Nome Automático se garçom não digitar | Aprovado (Ativo) |
| registerPayment_WithDiscount_ThrowsIfGarcom | Pagamento com Desconto falha se não for Admin | Aprovado (Ativo) |
| payGroupedTabs_Success | Pagamento Agrupado de 2 contas liquidando tudo | Aprovado (Ativo) |
| reopenTab_Safely | Reabrir conta (Mesa antiga já está ocupada por outra pessoa) | Aprovado (Ativo) |
| patchTab_UpdatesCustomerName | Atualizar nome do cliente da conta com patchTab | Aprovado (Ativo) |
| registerPayment_DiscountGreaterThanBalance_Throws | Pagamento com desconto maior que o saldo falha | Aprovado (Ativo) |
| archiveAsCredit_NoBalance_Throws | Arquivar conta sem saldo devedor falha | Aprovado (Ativo) |
| cancelTab_ClosedTab_Throws | Cancelar conta fechada falha | Aprovado (Ativo) |
| transferTab_ClosedTab_Throws | Transferir conta fechada falha | Aprovado (Ativo) |
| payGroupedTabs_ZeroAmount_Throws | Pagamento agrupado com valor zerado/negativo falha | Aprovado (Ativo) |

## OrderServiceTest.java (3 Testes)

| Método de Teste | O que é / Regra de Negócio Validada | Situação |
| --- | --- | --- |
| reduceItemQuantity_Success | Garçom reduz a quantidade e abate do valor da mesa | Aprovado (Ativo) |
| cancelOrderItem_ByAdmin_WhenTabClosed | Admin pode cancelar um item mesmo com a mesa fechada (Estorno) | Aprovado (Ativo) |
| cancelOrderItem_ThrowsException_WhenGarcomCancelsPreppingItem | Garçom tenta cancelar item que já está na chapa e é bloqueado | Aprovado (Ativo) |

## TableServiceTest.java (2 Testes)

| Método de Teste | O que é / Regra de Negócio Validada | Situação |
| --- | --- | --- |
| createTable_Success | Deve criar uma mesa nova no salão com sucesso | Aprovado (Ativo) |
| createTable_ThrowsException_WhenNumberExists | Deve impedir a criação de uma mesa com número duplicado | Aprovado (Ativo) |

## UserServiceTest.java (2 Testes)

| Método de Teste | O que é / Regra de Negócio Validada | Situação |
| --- | --- | --- |
| registerUser_Success | Deve registrar um novo usuário com sucesso | Aprovado (Ativo) |
| registerUser_ThrowsException_WhenEmailExists | Deve bloquear o cadastro se o email já estiver em uso | Aprovado (Ativo) |

## MenuServiceTest.java (2 Testes)

| Método de Teste | O que é / Regra de Negócio Validada | Situação |
| --- | --- | --- |
| saveProduct_Success | Deve criar um item do cardápio com sucesso vinculando a categoria correta | Aprovado (Ativo) |
| saveProduct_ThrowsException_WhenCategoryNotFound | Deve falhar ao criar item com categoria inexistente | Aprovado (Ativo) |

## ApiApplicationTests.java (1 Testes)

| Método de Teste | O que é / Regra de Negócio Validada | Situação |
| --- | --- | --- |
| contextLoads | contextLoads | Aprovado (Ativo) |

# 6. Catálogo de Defeitos Encontrados (11 Software + 1 Ambiente)

| ID | Sev. | Onde Ocorre | Descrição da Falha Observada | Comportamento Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | Alta | BillService.removeCoverCharge | Ao remover couvert sucessivamente em mesa com rateio, gera saldo devedor negativo (R$ -0,83). | Conta deve voltar exatamente a R$ 0,00. |
| DEF-02 | Média | BillService.removeCoverCharge | Em comanda de balcão (sem mesa), remoção de couvert é ignorada silenciosamente. | Abater o couvert do cliente de balcão. |
| DEF-03 | Alta | OrderService.splitItem | Permite ratear item para comanda já arquivada em fiado (IN_DEBT), alterando dívida antiga. | Rejeitar a operação com BusinessRuleException. |
| DEF-04 | Baixa | OrderService.splitItem | Aceita a própria comanda de origem na lista de contas do rateio. | Bloquear seleção da própria conta de origem. |
| DEF-05 | Média | BillService.payGroupedTabs | Ignora em silêncio IDs inexistentes passados no pagamento agrupado de comandas. | Rejeitar a transação inteira se houver ID inexistente. |
| DEF-06 | Baixa | BillService.toggleCoverCharge | Divisão de couvert por 3 gera 3 x 1,67 = R$ 5,01 (cobra 1 centavo a mais do cliente). | Ajustar centavos para que a soma seja R$ 5,00. |
| DEF-07 | Baixa | BillService.registerPayment | Camada de serviço aceita pagamento negativo se chamada diretamente sem o DTO. | Serviço deve validar e rejeitar valor <= 0. |
| DEF-08 | Média | GlobalExceptionHandler | Garçom acessando rota de admin (@PreAuthorize) recebe HTTP 500 em vez de 403 Forbidden. | Retornar HTTP 403 Forbidden padronizado. |
| DEF-09 | Baixa | SecurityConfig | Requisições sem token JWT recebem HTTP 403 em vez de HTTP 401 Unauthorized. | Retornar HTTP 401 Unauthorized. |
| DEF-10 | Média | BillOpenDto | DTO exige obrigatoriamente número de mesa, impedindo abrir comanda de BALCÃO sem mesa fictícia. | Campo tableNumber deve ser opcional para balcão. |
| DEF-11 | Baixa | GlobalExceptionHandler | Rotas inexistentes na API retornam HTTP 500 em vez de HTTP 404 Not Found. | Retornar HTTP 404 Not Found. |
| ENV-01 | Média | ApiApplicationTests | Dependência externa de PostgreSQL quebrava o build em máquinas limpas. | Resolvido: configurado banco H2 em memória. |

# 7. Como Rodar na Hora da Apresentação (Guia Prático)

Para a demonstração ao vivo para o professor e colegas de classe, utilize a seguinte sequência de comandos no terminal:

## Passo 1: Executar a suíte completa com 110 testes e demonstrar o BUILD SUCCESS

./mvnw test

Como explicar na hora: Mostre na tela os 110 testes executados, 0 falhas, 12 pulados e tempo de ~30s. Explique: 'Professor, temos 98 testes ativos 100% verdes e 12 testes que criamos para comprovar os defeitos encontrados!'

## Passo 2: Gerar e abrir o relatório visual de cobertura JaCoCo

rm -f target/jacoco.exec ./mvnw test -Pquality

Como explicar na hora: Abra no navegador o arquivo target/site/jacoco/index.html e mostre as classes do salão (BillService, OrderService, KitchenService) com 99% a 100% de linhas cobertas.

## Passo 3: O 'Gran Finale' — Mostrar o Defeito Crítico Financeiro ao Vivo (DEF-01)

# Abra KnownDefectsTest.java e comente a anotação @Disabled na linha 49 ./mvnw test -Dtest=KnownDefectsTest#removeCoverCharge_threeBills_eachRefundMatchesCharge

Como explicar na hora: O teste falhará propositalmente no terminal mostrando o saldo devedor negativo de R$ -0,83! Explique: 'Este teste comprova por que nosso veredito foi NO-GO. Sem testes de avaliação de saída, esse erro financeiro iria para a produção!'

## Passo 4: Executar fatias funcionais isoladas sob demanda

# Apenas Camada Web e Segurança: ./mvnw test -Dtest=ApiWebLayerTest # Apenas Regras Financeiras: ./mvnw test -Dtest=BillServiceExtendedTest

Como explicar na hora: Demonstra a velocidade da suíte modular executando em apenas 2 a 3 segundos.

# 8. Roteiro de Fala da Equipe (~10 Minutos)

| Tempo | Integrante | Tópico de Apresentação | Pontos Principais para Falar |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:00 - 02:00 | Integrante 1 | O que é o Tópico 6 no CTFL 4.0 | Apresentar as 7 etapas do CTFL 4.0; definir que Avaliação de Saída checa os critérios de parada; frisar que 'não paramos porque o tempo acabou, mas por metas atingidas'. |
| 02:00 - 04:00 | Integrante 2 | Simulação de 6 Meses e Critérios | Apresentar o cronograma de 6 meses; detalhar os 8 critérios de saída (CS-01 a CS-08) e explicar a lógica das metas de 70% de cobertura e 0 defeitos críticos. |
| 04:00 - 06:30 | Integrante 3 | Execução ao Vivo dos 110 Testes | Executar ./mvnw test no terminal; mostrar o BUILD SUCCESS com 110 testes em 30s; abrir o JaCoCo no navegador destacando os 99-100% no núcleo de negócio. |
| 06:30 - 08:30 | Integrante 4 | Demonstração do Bug ao Vivo | Rodar o teste do DEF-01 mostrando a falha do saldo devedor negativo (R$ -0,83); explicar o teste de mutação no OrderService (63%) e provar que cobertura alta não garante teste forte. |
| 08:30 - 10:00 | Integrante 5 | Veredito NO-GO e Lições | Apresentar a decisão executiva: NO-GO para produção; defender a postura ética da equipe em barrar o lançamento e abrir para perguntas da banca. |